泉鲤建〔2019〕173号

泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于印发

在建工程文明施工XIN行动拓展

三年行动方案的通知

各在建工程项目建设、施工、监理单位，局属有关股室（单位）：

根据区委、区政府 “强基促稳”三年行动要求和市住建局《关于印发在建工程文明施工XIN行动拓展三年行动方案的通知》（泉建建〔2019〕65号）精神，我局制定《在建工程文明施工XIN行动拓展三年行动方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2019年6月18日

抄送：市住建局，区委办、区府办、区城管局。

泉州市鲤城区住房和城乡建设局                  2019年6月18日印发

在建工程文明施工XIN行动拓展三年行动方案

为全面提高全区工程文明施工标准化管理水平，美化区容区貌，提高城市品位，优化人居环境，展示文明城市的风采和形象。根据区委、区政府“强基促稳”三年行动方案和民生XIN行动拓展工作要求，制定本方案。

一、目标任务

巩固提升中心市区文明施工治理成果，解决我区在建工程文明施工水平不一致的问题，实现文明施工管理标准化、常态化、科学化，共同建设美丽泉州。

二、实施范围

全区受监在建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“在建工程”）。

三、分期目标和重点任务

2019年，抓好宣传贯彻，局属有关股室（单位）要抓紧落实文明施工XIN行动拓展三年行动工作，召开宣贯和动员会，优先开展老城区围挡整治，落实扬尘治理措施。2020年，继续延伸拓展，把文明施工考评范围拓展到老城区以外的在建工程，实现全域覆盖。2021年，全面争先创优，推动我区在建工程市级标准化优良项目创建率达到80%以上。重点有三个方面任务：

（一）落实施工围挡设置要求。在建工程必须严格按照《建筑工地围挡图例》（详见附件）要求，在施工现场四周设置安全牢固、整洁美观的围挡。主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；各类工地围挡高度一律不得超过2.8m。围挡外墙面应张贴与该建设项目有关公示标牌、宣传介绍和公益广告，背景宜设置反映泉州深厚文化底蕴的图片，砖砌体围挡应体现琉璃瓦压顶等闽南元素；公益广告内容不少于墙体面积的30%，不得发布与本项目无关的其他商业广告；安全文明施工宣传图案、图片张挂在工地围挡内侧面。主要路段且有退距条件的建筑工地，围挡外侧应设置绿化带。

（二）加强工地洗车设施管理。工地进出口必须设置洗车台，且应在车辆冲洗处接通水管并配备足够压力和出水量的高压水枪。每个工地均应安排专人对驶出工地车辆车身、车轮进行清洗，并定期清理洗车台槽底的杂物，确保洗车台正常使用，车辆整洁出场。建设单位应向项目所在地市政管理部门申请核发排水许可证，含有泥浆的污水必须经三级沉淀池沉淀后方可排出。鼓励施工单位使用全自动车辆清洗设备。

（三）强化施工扬尘污染治理。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应砼硬化处理。施工现场未进行绿化或硬化的裸露场地，必须100%采用密目网式防尘网覆盖，即时施工区域可揭开防尘网，停工时应当立即覆盖。施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，采取围挡、遮盖或设置喷淋系统等防尘措施，并做到日产日清。施工围挡、外脚手架上均要设置喷淋系统，全面推广使用环境侦测联动喷淋系统，开启记录要可追溯，并能通过网络上传至区安监站。

四、保障机制

（一）建立网格化管理制度。区安监站要对我区在建工程设立安全文明施工监督责任区，并明确责任人和工作职责。工程项目建设、施工、监理单位要将施工现场划分成若干个责任片区，指定专人负责安全文明施工措施的落实，形成“横向到边、纵向到底、齐抓共管”的网格化管理体系。

（二）落实第三方考评整改。针对市城市管理综合考评中心对在建工程的文明施工情况进行拉网式、循环式考评，每月通报检查考评情况，对考评成绩后3名且考评分值在70分及以下的，对项目建设、施工、监理单位和项目经理、总监及项目监督人员进行约谈，并将该项目纳入下个月重点考评范畴，实施差异化管理。

（三）落实安全文明施工措施费扣除机制。自2019年7月1日起，县（市）项目竣工验收时，建设单位应对该项目的历次考评得分情况进行统计取平均值。项目历次考评得分平均值在90分及以上（含本数）的，不予扣除安全文明施工措施费；项目历次考评得分平均值在90分以下（不含本数）的，按得分平均值拨付相应百分比的施工措施费（如：项目考评平均得分80分，则拨付该项目安全文明施工措施费80%。已超额拨付的，由建设单位督促项目施工单位将超出金额及时足额返还）。建设单位要落实安全文明施工措施费扣除机制，否则不予受理项目竣工验收备案申请。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各相关股室（单位）要切实强化组织领导，主要领导亲自抓，指定联络员具体负责，严格考核考评和技术指导，细化各项任务的具体目标和时序进度，确保在建工程文明施工XIN行动拓展三年行动取得实效。

（二）严格监督检查。要在责任主体自查自纠的基础上，做到检查“无禁区、全覆盖、零容忍”，发现一起、查处一起，对工作开展不力的责任主体，坚决从严处理；对工作突出、成效显著的单位和个人，予以全区通报表扬，并总结推广其经验做法。

（三）注重宣传引导。多形式、多渠道、多角度加强在建工程文明施工XIN行动拓展三年行动的宣传报道，充分发挥媒体和舆论的引导和监督作用，宣传文明施工标准化管理先进理念和经验做法，做好示范引路，曝光反面典型。

附件：建筑工地围挡图例

附件：

建筑工地围挡图例

## 1. 固定式砌体围挡

固定式砌体围挡示意固定式砌体围挡示例

说明：1. 施工工期超过1年的建筑工地，应采用固定式砖砌体围挡；如出现可能受深基坑施工影响、暂时不具备使用固定式砌体围挡条件的房建工程，可先采用夹芯彩钢板围挡，并在具备条件后改为砖砌体围挡。

2.砌体围挡应当设置刚性基础，避免不均匀沉降引起围挡开裂、倾斜。

3.砖砌体围挡应设置琉璃瓦压顶，墙体厚度不宜小于240mm,并在两端设置壁柱，壁柱尺寸不宜小于370mm×490mm，壁柱间距不应大于4.0m。

4.壁柱与墙体之间应设置拉结筋，拉结筋直径不应小于6mm,间距不应大于500mm，伸入两侧墙内的长度不应小于1000mm。

5.砖砌体围挡长度大于30m时，应设置变形缝，变形缝两侧应设置端柱。

6.砖砌体围挡砌筑砂浆强度等级不应低于M5.0，灰缝砂浆应饱满。

2. 固定式夹芯彩钢板围挡

固定式夹芯彩钢板围挡示意固定式夹芯彩钢板围挡(预制块基础+夹芯彩钢板）示例

说明：1. 施工工期超过30天或不具备使用固定式砌体围挡条件的建筑工地，宜采用固定式夹芯彩钢板围挡

2.夹芯彩钢板围挡高度不宜超过2.5m；立柱的间距不宜大于3.6m；当高度超过1.5m时，宜设置斜撑，斜撑与水平地面的夹角宜为45°；横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接，并应采取抗风措施。

3.为保证行车视距和安全要求,距离交通路口20米范围内设置的围挡，1米以上应当采用通透性围挡，不得影响交通路口行车视距。

3. 移动式全塑注水围挡

大型移动式全塑注水围挡示意小型移动式全塑注水围挡示意

说明：1.施工周期30天以内，15天以上需经常性移动的市政道路和市政维护等工程宜采用高度为2m，宽度为1m的大型移动式全塑注水围挡；大型移动式全塑注水围挡在道路交叉口处应采用通透式注水围挡或可移动通透式围挡。

2.施工周期15天以内需经常性移动的市政道路和市政维护工程宜采用高度为1.1m，宽度为1.2m，底厚0.4 m的小型移动式全塑注水围挡。